| администрация Сельского поселения ПАДОВКА Муниципального района Пестравский Самарской области, 446173,с. Падовка, ул.Ширшакова, 87 Телефон: 8(846)74 35 747; Факс: 8(846)74 35 747 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2019г._№ 11 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Падовка   муниципального района Пестравский Самарской области от 04.06.2015 года № 25 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Падовка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 г.г.» за 2018 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области  Лаптева В.И.

Глава  сельского  поселения

Падовка  муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                            В.И. Лаптев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка

от _28.02.2019г._№ 11

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2018 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» (срок действия – с 2017 по 2035 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Падовка м.р. Пестравский от 25.12.2017 года № 55. |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с.Падовка,с.Тростянь,с.Малоархангельское) ямочный ремонт, ремонт картами, щебенение | 5200,8 | 5200,8 | 0 | 4949,5 | 4949,5 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 2. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с. Падовка,с.Тростянь,с.Малоархан гельское) реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с. Падовка, с.Тростянь, с.Малоархангельское) строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2018 год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Падовка м.р. Пестравский Самарской области от 25.12.2017 года № 55. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено  4949,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4949,5 тыс. рублей или  100%.

Целью муниципальной программы в отчетном 2018 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения  эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков.

В 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Региональная  строительная компания» которая произвела ремонт улично-дорожной сети с.п. Падовка, ремонт  асфальтового покрытия в с.Падовка ул.Клубная, ул.Калеганова, переулок Садово-Дачный -Калеганова;   щебенение:  с.Падовка  обводная дорога с ул.Садово-Дачная на ул.Калеганова, с.Тростянь подъезд к кладбищу с ул.Молодежной, с.Малоархангельское  подъезд  к свалке с ул.Советской .Данная работа позволила отремонтировать 1,122м асфальтового покрытия; 1,397м щебеночного покрытия.

Проведен   анализ оценки эффективности реализации данной программы:

планируемые к реконструкции в сельском поселении Падовка  улицы и автомобильные дороги местного значения  в 2018 году  выполнены в полном объеме, что позволяет обеспечить сохранность автомобильных дорог, улучшить  и повысить безопасность на дорогах поселения это подтверждает эффективность  данной программы.