|  | БЮЛЛЕТЕНЬ | УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация сельского поселения Падовка 02 марта 2020 года № 8(160) |
| --- | --- | --- |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПАДОВКА

| Официальный вестник сельского поселения Падовка | НАШ АДРЕС: 446173, Самарская область, Пестравский район, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. № 87 | ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 8(84674 35)747 общий отдел – 8(84674 35)747 | Тираж 10 экземпляров Подписано в печать 02.03.2020 года Распространяется бесплатно | Главный редактор глава сельского поселения Падовка В.И. Лаптев |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.  Постановление администрации сельского поселения Падовка

«Об утверждении отчета  об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского

поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской

области  на 2017 -2033 годы «за 2019год                                               стр3

2. Постановление администрации сельского поселения Падовка

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2019 год.      стр6

3. Постановление администрации сельского поселения Падовка

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2019 год.                                                                                стр9

4. Постановление администрации сельского поселения Падовка

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы «Благоустройство населенных пунктов сельского

поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской

области на 2017-2019 годы»  за 2019 год.                                          стр12

| администрация Сельского поселения ПАДОВКА Муниципального района Пестравский Самарской области, 446173 с. Падовка, ул.Ширшакова,87 Телефон: 8(846)74 35 747; Факс: 8(846)74 35 747 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020г _№21 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2033 годы» за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Падовка   муниципального района Пестравский Самарской области от 04.06.2015 года № 25 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Падовка  Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения  Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2019 год (приложение №1).

2.Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».

3.Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области  Лаптева В.И.

Глава  сельского  поселения

Падовка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                   В.И. Лаптев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка

от 28.02.2020г._№21

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «

Комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Падовка  муниципального

района Пестравский Самарской области

на 2017-2035 годы» за 2019 год.

| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы (срок действия – с 2017 по 2035 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Падовка м.р. Пестравский от 25.12.2017 года № 54). |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполни тель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ФАПа в с.Малоархангельское | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы» за 2019 год.

Муниципальная программа  «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 годы»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Падовка м.р. Пестравский Самарской области от 25.12.2017года № 54.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено  0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 0,0 тыс. рублей или  0%. Фактическое освоение программы запланировано с 2022 года.

Целью муниципальной программы будут является повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры.

| администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАДОВКА Муниципального района Пестравский Самарской области, 446173,с.Падовка, ул. Ширшакова, 87 Телефон: 8(846)74 35 747; Факс: 8(846)74 35 747 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _28.02.2020г._№22 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области от 04.06.2015 года № 25 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Падовка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2019 год (приложение №1).

2.Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».

3.Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области Лаптева В.И.

Глава  сельского  поселения

Падовка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                   В.И. Лаптев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка

от _28.02.2020г._№ __22_

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие

системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка

муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы»

за 2019 год.

| Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» (срок действия – 2013-2023годы, основание принятия – Постановление администрации с.п.Падовка от 10.12.2013 года № 67) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В сфере водоснабжение | 1388,0 | 1388,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 2 | В сфере электроснабжение | 120,0 | 120,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2019 год»

Муниципальная «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2012-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации с.п. Падовка  от 10.12.2013 года № 67.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс.рублей Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 0,0 тыс. рублей или  0%. Фактическое освоение программы запланировано на  2023 год.

Целью муниципальной программы будут является повышение качества жизни населения, развитие коммунальной  инфраструктуры

| администрация Сельского поселения ПАДОВКА Муниципального района Пестравский Самарской области, 446173,с. Падовка, ул.Ширшакова, 87 Телефон: 8(846)74 35 747; Факс: 8(846)74 35 747 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 28.02.2020 №23 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Падовка   муниципального района Пестравский Самарской области от 04.06.2015 года № 25 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Падовка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2035 г.г.» за 2019 год (приложение №1).

2.Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».

3.Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области  Лаптева В.И.

Глава  сельского  поселения

Падовка  муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                            В.И. Лаптев

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка

м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2019 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» (срок действия – с 2017 по 2035 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Падовка м.р. Пестравский от 25.12.2017 года № 55. |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с.Падовка,с.Тростянь,с.Малоархангельское) ремонт улично дорожной сети , ремонт картами, щебенение | 5262,0 | 5262,0 | 0 | 4095,6 | 4095,6 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 2. | Деятельность по содержанию автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с. Падовка,с.Тростянь,с.Малоархан гельское) реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения с.п. Падовка (с. Падовка, с.Тростянь, с.Малоархангельское) строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» за 2019 год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Падовка м.р. Пестравский Самарской области на 2017-2035г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Падовка м.р. Пестравский Самарской области от 25.12.2017 года № 55. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено  4095,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4095,6 тыс. рублей или  100%.

Целью муниципальной программы в отчетном 2019 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения  эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков.

В 2019 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Региональная  строительная компания» которая произвела ремонт улично-дорожной сети с.п. Падовка,  асфальтирование  дорожного полотна  в с.Малоархангельское  ул.Молодежная,ул.Набережна . Данная работа позволила заасфальтировать  1,3км (1300м)  улично-дорожной сети

Проведен   анализ оценки эффективности реализации данной программы:

планируемые к реконструкции в сельском поселении Падовка  улицы и автомобильные дороги местного значения  в 2019 году  выполнены в полном объеме, что позволяет обеспечить сохранность автомобильных дорог, улучшить  и повысить безопасность на дорогах поселения это подтверждает эффективность  данной программы.

| администрация Сельского поселения ПАДОВКА Муниципального района Пестравский Самарской области, 446173,с. Падовка, ул.Ширшакова, 87 Телефон: 8(846)74 35 747; Факс: 8(846)74 35 747 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020г._№24 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области от 04.06.2015 года № 25 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Падовка  муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Падовка.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2019 год (приложение №1).

2.Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Падовка».

3.Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области Лаптева В.И.

Глава  сельского  поселения

Падовка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                           Лаптев В.И.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Падовка

от _28.02.2020г._№24

ОТЧЕТ

Об исполнении  муниципальной программы «Благоустройство населенных

пунктов сельского поселения Падовка муниципального района

Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2019 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (срок действия – с 2017 по 2019 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Падовка м.р. Пестравский от 13.03.2017 года № 8). Внесение изменений в Постановление № 8 от 13.03.2017 г.- Постановление Администрации с.п. Падовка м.р. Пестравский от 29.03.2017 года № 12, от 15.09.2017 года № 49 А., №64от 31.01.2019г. |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Благоустройство населенных пунктов: осуществление уборки мусора на территории сельского поселения(уборка,и вывоз мусора приобретение контейнеров, оформление документов); очистка и уборка мест временного складирования мусора (гредирование свалки); покос сорной растительности на территории сельского поселения; уборка сухих деревьев и кустарников; приобретение основных средств для осуществления благоустройства территории сельского поселения; улучшение содержания мест захоронения (ремонт ограждения мест захоронения приобретение материалов для ремонта обкос и уборка кладбищ); мероприятия по улучшению качества питьевой воды( ремонт водопровода в с.п. Падовка и проведение исследований воды) | 5504,2 | 5540,2 | - | 1016,9 | 1016,9 | - | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Падовка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2019 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Падовка м.р. Пестравский Самарской области от 13.03.2017года № 8 .

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 5504,2  тыс. рублей на улучшение  и содержания населенных пунктов .Фактическое освоение средств  муниципальной программы составило 1016,9 тыс. рублей 18,5%   Денежные средства освоены  не в полном объеме  в связи  с тем , что денежные средства на реализацию данной программы были перечислены  в конце года.

Остаток денежных средств  будет использован на реализацию мероприятий в 2020году.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Падовка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

При проведении анализа эффективности  подтверждено, что  данная программа  нуждается во внесении изменений.