администрация

Сельского поселения

Пестравка

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40

Телефон: 2-13-44, 2-19-44

Факс: 2-13-44

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 04.04.2017г № 26

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Пестравка

муниципального района Пестравский Самарской области  на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об утверждении Правил по благоустройству  территории сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области», утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области   № 17 от 12 июля 2013 года, в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, администрация  сельского поселения Пестравка постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области   на период 2017 - 2019 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2017 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете  сельского поселения Пестравка на соответствующий финансовый год.

3.  Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка»  и на официальном сайте сельского поселения Пестравка в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Пестравка                                                                         И.М. Казачков.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения Пестравка

№ 26 от 04.04.2017  года

Муниципальная целевая программа

«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

на 2017 - 2019 годы»

2017 год

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов на период 2017 - 2019 годы»

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на период 2017- 2019 годы» (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решение Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области №17 от 12 июля 2013 года «Об утверждении Правил по благоустройству территории сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Руководитель Программы | Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Пестравка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения. |
| Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий |
| Сроки реализации Программы | - 2017 - 2019 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство территорий; - реконструкция и ремонт ограждений кладбищ, - строительство и обустройство детских площадок; - ремонт и строительство, плотин; - ремонт и обслуживание уличного освещения; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация сельского поселения Пестравка; - руководители предприятий и организаций (по согласованию); |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 51813.3 тыс.руб. согласно Приложению 1 |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. Ежегодно администрация сельского поселения Пестравка представляет Собранию представителей сельского поселения Пестравка отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, создать и обустроить детские, спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятники-обелиски на площадях памяти участникам ВОВ, реконструировать плотины, прочие мероприятия. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов сельского поселения Пестравка.

Сельское поселение Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  включает в себя 4  населённых пункта:

село Пестравка, село Тяглое Озеро, деревня Садовка, деревня Анютино. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется  протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства  сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий,  населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства  сельского поселения Пестравка позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  сельского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы.

              - Система программных мероприятий

К программно-целевым мероприятиям относятся:

-уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями;

-содержание элементов внешнего благоустройства;

-озеленения территории муниципального образования;

-содержание и эксплуатация дорог;

-освещение населенных пунктов муниципального образования;

-определение и утверждение объемов финансирования Программы;

-подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;

-организация обнародования работ, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортных условий для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Пестравка.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  сельского поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения, вид работ | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | шт.фонарей | 500 | 510 | 520 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения | км. | 14 | 14 | 14 |
| 1.3 | Приобретение и установка приборов учета и автоматики | шт. | 35 | 37 | 39 |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | км. | 54 | 54 | 54 |
| 2.2 | Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров | кв.м | 90000 | 90000 | 90000 |
| 2.3 | Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог | км. | 30 | 30 | 30 |
| 2.4 | Приобретение, установка дорожных знаков, стоек, | шт. | 200 | 200 | 200 |
| 2.5 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 200 | 200 | 200 |
| 3.2 | Разбивка клумб | шт. | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ограждений мест захоронения и приобретение (столбы, прожилины, штакетник и т. д.) | Пог.м. | 120 | 130 | 120 |
| 4.2 | Окашивание территорий мест захоронения, уборка и вывоз мусора | кв.м./т. | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству | Чел. | 6 | 8 | 8 |
| 6 | Кошение сорной растительности | кв.м. |  |  |  |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Тонн | 800 | 820 | 830 |
| 8 | Приобретение и установка контейнерных площадок | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | шт. | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и стендов | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Благоустройство детских площадок | шт. | 7 | 9 | 11 |
| 13 | Завоз песка на места массового купания на р.Б-Иргиз | Тонн | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Завоз песка в детские песочницы во дворах многоквартирных домов | Тонн | 120 | 120 | 120 |
| 15 | Приобретение триммеров для кошение сорной растительности | Шт | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Осуществление противопожарной опашки сел | км. | 11 | 11 | 11 |
| 17 | Очистка водосливных каналов от мусора в с.Пестравка | Час | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Приобретение средств оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях | шт. | 3 | 2 | 2 |
| 19 | Заливка и обслуживание катков | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Ремонт грунтощебеночных дорог | кв.м. | 2000 | 2000 | 2000 |
| 21 | Ремонт тротуаров | кв.м | 200 | 200 | 200 |
| 22 | Ремонт асфальтого покрытия внутрипоселковых дорог | кв.м. | 5000 | 6000 | 6000 |
| 23 | Благоустройство и ремонт многоквартирных домов в с.Пестравка | Вид ремонта | Всего тыс.руб | Областной бюджет тыс.руб. | Местный бюджет тыс.руб |
|  | ул.50 лет Октября, 51 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.50 лет Октября, 52 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.50 лет Октября, 53 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.50 лет Октября, 122 | Фасад | 600 | 402 | 198.0 |
|  | ул.Заводская, 10 | Детская площадка и устройство забора | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Заводская, 13 | Благоустройство | 209 | 104 | 69.0 |
|  | ул.Заводская, 17 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.Заводская, 19 | Асфальтирование прил.территории | 209 | 140 | 69.0 |
|  | ул.Заводская, 6а | Благоустройство | 209 | 140 | 69.0 |
|  | Ул.Кирова, 1 | Устройство забора | 209 | 140 | 69.0 |
|  | ул.Кирова, 7 | Подъезд | 209 | 140 | 69.0 |
|  | ул.Коммунистическая, 37 | Асфальтирование прил.территории | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.Коммунистическая, 39 | Устройство забора | 139 | 93 | 46.0 |
|  | ул.Коммунистическая, 41 | Фасад | 402 | 270 | 132.0 |
|  | ул.Коммунистическая, 51 | Фасад | 402 | 270 | 132.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 73 | Ремонт кирпичной кладки | 600 | 402 | 198.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 82 | Устройство забора | 376 | 252 | 124.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 88 | Благоустройство, фасад | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 90 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 92 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 94 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 98 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 100 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Крайнюковская, 102 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 4 | Фасад | 496 | 332 | 164.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 6 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 7 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 8 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 9 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 10 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 11 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 12 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 14 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Краснооктябрьская, 3 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Мира, 1 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Мира, 2 | Устройство забора | 105 | 70 | 35.0 |
|  | ул.Мира, 4 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Мира, 6 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Нефтяная, 6 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Нефтяная, 7 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |
|  | ул.Шоссейная, 3 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |
|  | ул.Южная, 3 | Устройство забора | 139 | 93 | 46.0 |
|  | Итого по многоквартирным домам: |  | 9703 | 6501 | 3202 |
| 24 | Микрорайон «Больничный» | Мероприятия по благоустройству | 387 | 259.29 | 127.71 |

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2017 год – 23777.3 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

6. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации, указанные в графе «Исполнители».

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить обелиски-памятники  участникам Великой Отечественной войны. Отремонтировать дороги, обустроить подъездные пути к пожарным водоемам. Произвести озеленение территории.

Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Пестравка.

Глава сельского

поселения Пестравка                                                          И.М.Казачков

Приложение 1

к целевой программе

Основные мероприятия

муниципальной целевой программы ««Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

на 2017 – 2019 годы»

администрации  сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению |  | 4500 | 4600 | 4700 |  |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения |  | 200 | 210 | 210 |  |
| 1.3 | Приобретение и установка ламп, электрозапчастей |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы |  | 770 | 770 | 770 |  |
| 2.2 | Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 2.3 | Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 2.4 | Приобретение, установка дорожных знаков, стоек |  | 500 | 500 | 500 |  |
| 2.5 | Ремонт асфальтового покрытия |  | 3400 | 3500 | 3600 |  |
| 2.6 | Ремонт грунто-щебеночных дорог |  | 811 | 800 | 800 |  |
| 3 | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, разбивка клумб) |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание персонала по обслуживанию кладбищ |  | 77 | 77 | 77 |  |
| 4.2 | Ремонт ограждения мест захоронения, приобретение материалов для ремонта |  | 145 | 150 | 150 |  |
| 4.3 | Окашивание территорий мест захоронения, уборка, вывоз мусора |  | 15 | 15 | 15 |  |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству села |  | 650 | 650 | 650 |  |
| 6. | Покос сорной растительности на территории сельского поселения |  | 80 | 85 | 85 |  |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок |  | 240 | 250 | 250 |  |
| 8 | Гредирование территории полигона ТБО |  | 120 | 130 | 130 |  |
| 9 | Изготовление и приобретение контейнерных площадок |  | 80.3 | 81 | 81 |  |
| 10 | Приобретение мусорных контейнеров |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Обрезка деревьев, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Ремонт памятников и стендов |  | 64 | 65 | 65 |  |
| 13 | Благоустройство детских площадок |  | 60 | 60 | 60 |  |
| 14 | Засыпка песка на места купания |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 15 | Завоз песка в песочницы дворов многоквартирных домов |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 16 | Приобретение оборудования для уничтожения сорной растительности |  | 70 | 70 | 70 |  |
| 17 | Приобретение хозяйственного инвентаря для осуществления благоустройства |  | 230 | 230 | 230 |  |
| 18 | Ремонт плотины в д.Садовка |  | 95 | 95 | 95 |  |
| 19 | Осуществление противопожарной опашки сел |  | 35 | 35 | 35 |  |
| 20 | Осуществление противопаводковых мероприятий |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Очистка сточных водоканалов от мусора с.Пестравка |  | 120 | 120 | 120 |  |
| 22 | Приобретение инвентаря, средств оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 23 | Обслуживание и заливка катков |  | 250 | 250 | 250 |  |
| 24 | Охрана и обслуживание многофункциональной спортивной площадки |  | 105 | 105 | 105 |  |
| 25 | Охрана строящихся одноэтажных домов в п.Нефтяников |  | 210 | 210 | 210 |  |
| 26 | Приобретение и установка детских игровых площадок |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Итого: |  | 13687.3 | 13918.0 | 14118.0 |  |

| 27 | Благоустройство и ремонт многоквартирных домов в с.Пестравка | Вид ремонта | Всего тыс.руб | Областной бюджет тыс.руб | Местный бюджет тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.50 лет Октября, 51 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.50 лет Октября, 52 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.50 лет Октября, 53 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.50 лет Октября, 122 | Фасад | 600 | 402 | 198.0 |  |
|  | ул.Заводская, 10 | Детская площадка и устройство забора | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Заводская, 13 | Благоустройство | 209 | 140 | 69.0 |  |
|  | ул.Заводская, 17 | Благоустройство | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.Заводская, 19 | Асфальтирование прил.территории | 209 | 140 | 69.0 |  |
|  | ул.Заводская, 6а | Благоустройство | 209 | 140 | 69.0 |  |
|  | Ул.Кирова, 1 | Устройство забора | 209 | 140 | 69.0 |  |
|  | ул.Кирова, 7 | Благоустройство | 209 | 140 | 69.0 |  |
|  | ул.Коммунистическая, 37 | Асфальтирование прил.территории | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.Коммунистическая, 39 | Устройство забора | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | ул.Коммунистическая, 41 | Фасад | 402 | 270 | 132.0 |  |
|  | ул.Коммунистическая, 51 | Фасад | 402 | 270 | 132.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 73 | Ремонт кирпичной кладки | 600 | 402 | 198.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 82 | Устройство забора | 376 | 252 | 124.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 88 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 90 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 92 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 94 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 98 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 100 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Крайнюковская, 102 | Благоустройство | 314 | 210 | 104.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 4 | Фасад | 496 | 332 | 164.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 6 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 7 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 8 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 9 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 10 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 11 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 12 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 14 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Краснооктябрьская, 3 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Мира, 1 | Асфальтирование прил.территории | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Мира, 2 | Устройство забора | 105 | 70 | 35.0 |  |
|  | ул.Мира, 4 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Мира, 6 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Нефтяная, 6 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Нефтяная, 7 | Фасад | 301 | 202 | 99.0 |  |
|  | ул.Шоссейная, 3 | Благоустройство | 70 | 47 | 23.0 |  |
|  | ул.Южная, 3 | Устройство забора | 139 | 93 | 46.0 |  |
|  | Итого по многоквартирным домам: |  | 9703 | 6501 | 3202 |  |
| 28 | Микрорайон «Больничный» | Благоустройство | 387 | 259.29 | 127.71 |  |
|  | Всего по годам: |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
|  |  |  | 23777.3 | 13918.0 | 14118.0 |  |

Глава сельского

поселения Пестравка                                                          И.М.Казачков