Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

с. Пестравка 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год». |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение № 129 от 27.06.2017 года «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский на 2017 год». |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Пестравский». |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района Пестравский; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых  территорий муниципального  района Пестравский Самарской области. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение ремонта и обеспечение  благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление  существующих мест отдыха на  внутридворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в  благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий сельских поселений;  - обеспечение формирования единого облика сельских поселений. |
| Показатели (индикаторы)  муниципальной программы | - доля дворовых территорий МКД, в  отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в муниципальной программе;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального  Района Пестравский;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы. |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий МКД – 2017 год. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | 2017 год, муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем  финансирования составляет 33164,14 тыс.  рублей, в том числе:  - Федеральный бюджет: 18606 тыс. рублей;  - Региональный бюджет: 9718 тыс. рублей;  - Местный бюджет: 4840,14 тыс. рублей;  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в  отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД до 55,5 %;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние до 59%  - увеличение доли дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в муниципальной программе до 30,7%  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД, приведенного в надлежащее состояние на 7%  - увеличение доли граждан, которые будут  обеспечены комфортными условиями  проживания в МКД, до 55%;  - обеспечение малыми архитектурными формами (далее – МАФ) дворовых территорий МКД на 40%;  - увеличение уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной среды муниципального района Пестравский, в ходе реализации муниципальной программы до 100%;  - увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы до 100%  - улучшение эстетического состояния  территорий муниципального образования. |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы благоустройства в муниципальном районе Пестравский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.
   1. Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе.

**Дворовые территории многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Управляющая организация** – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Общественная комиссия** – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

**Элементы благоустройства дворовой территории** – декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории.

**Дизайн-проект благоустройства дворовой территории** – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых**

**территорий на 2017 года:**

а) установка скамеек;

б) установка урн для мусора;

в) ремонт дворовых проездов;

г) обеспечение освещением дворовых территорий;

**дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

территорий – перечень работ на 2017 года:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

г) иные виды работ.

**Формирование современной комфортной среды** – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

* 1. Текущее состояние, основные проблемы сферы благоустройства в муниципальном районе Пестравский Самарской области.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального района является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. В Пестравском районе насчитывается 135 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий примерно 40500 кв. м. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 5 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 977,0 кв. м. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 3,7 %.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Благоустройство территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий сельских поселений в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей сельских поселений, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

* 1. Показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением законодательства, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для снижения воздействия данной группы рисков необходимо привлекать основные заинтересованные стороны к обсуждению при разработки проектов документов, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий.

Снижению финансовых рисков способствуют:

- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из местного бюджета, дополнительного финансирования из областного бюджета, а также возможного привлечения средств из внебюджетных источников.

Макроэкономические риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита.

Административные риски могут возникнуть в связи с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Техногенные и экологические риски связаны с природными и климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

Они могут привести к задержке, нарушению сроков реализации муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

1. Приоритеты и цели региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства в муниципальном районе Пестравский Самарской области, описание целей и постановка задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.

2.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

2.2. При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование комфортной среды на территории муниципального района Пестравский.

2.3. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи:

- ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ;

-наличие общественной комиссии, которая контролирует реализацию муниципальной Программы, согласует отчеты и принимает работы;

-обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

-свободное право предложения объектов для включения в муниципальную программу, при обязательном условии инициативы жителей;

-учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

1. Перечень мероприятий органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений Пестравского района Самарской области, включенных в муниципальную программу.

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.1. Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Пестравский в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304 и оформляется как приложение к данной программе (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе). Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

* 1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД на территории муниципального района Пестравский.

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая муниципальная программа.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

- иные виды работ.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- приобретение малых архитектурных форм

- текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

- приобретение и установка детской игровой площадки

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с указанием промежуточных итогов.

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности сельских поселений;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной

для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния территории сельских поселений муниципального района Пестравский.

1. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере благоустройства, направленных на достижение целей муниципальной программы.

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального района Пестравский Самарской области.

5.2. Разработчиком и исполнителем муниципальной программы является МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Пестравский».

5.3. Исполнитель осуществляет включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский от 31.05.2017 № 304;

- подготовка и утверждение с учетом обсуждения представителей заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории.

5.4. Исполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации муниципальной программы.

5.5. Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального района Пестравский, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 8 к муниципальной программе.

1. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений за весь период ее реализации.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы

предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, планов мероприятий (мероприятий) органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений, включенных в муниципальную программу.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, предполагаемых к поступлению. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

1. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании её реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на достижениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год и за весь период её реализации с учетом объемов ресурсов как направленных бюджетных средств на её реализацию, так и освоенных в ходе её реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации программы определена в приложении 8 к настоящей программе.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 9 к настоящей программе.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |
| на 01.01.2017 (начало реализации программы) | на 01.01.2018  (конец реализации программы) |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 | 80 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 1500 | 24740 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,7 | 59 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 1,2 | 29,6 |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 300 |
| 6 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 240 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Ожидаемый результат |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Пестравский» | Всего, в том числе: | 33164,14 | Повышение уровня благоустройства дворовых  территорий муниципального  района Пестравский Самарской области |
| Федеральный бюджет | 18606 |
| Региональный бюджет | 9718 |
| Местный бюджет | 4840,14 |
| Внебюджетные средства | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Ремонт  асфальтобетонного  покрытия | Фасад, отмостка | ограждение | Установка  детского  игрового  комплекса | Обустройство входа в подъезд | | Стоимость работ | | | |
| ФБ | РБ | МБ | Всего |
| Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб | Сумма,  тыс.руб | Сумма,  тыс.руб. | | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. | Сумма,  тыс.руб. |
| 1. | с. Пестравка, ул. Заводская, д.6 А |  |  |  | 209 | |  | 209 |  |  | 209 |
| 2. | с. Пестравка, ул. Заводская, д.10 |  |  | 70 |  | |  | 70 |  |  | 70 |
| 3. | с. Пестравка, ул. Заводская, 13 |  | 270,14 | 209 |  | |  | 209 | 140 | 130,14 | 479,14 |
| 4. | с. Пестравка, ул.Заводская,17 |  | 139 | 139 |  | |  | 139 | 93 | 46 | 278 |
| 5. | с. Пестравка, ул. Заводская, 19 | 209 |  |  |  | |  | 209 |  |  | 209 |
| 6. | с. Пестравка ул. 50 лет Октября, д.51 |  |  |  |  | | 139 | 139 |  |  | 139 |
| 7. | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, 52 |  | 139 |  | 139 | |  | 139 | 93 | 46 | 278 |
| 8. | с. Пестравка, ул. 50 лет Октября,53 |  | 139 |  | 139 | |  | 139 | 93 | 46 | 278 |
| 9. | с. Пестравка,  ул. 50 лет Октября,122 | 600 | 600 |  |  | |  | 600 | 402 | 198 | 1200 |
| 10. | с. Пестравка,  ул. Кирова, д 1 |  |  | 209 |  | |  | 209 |  |  | 209 |
| 11. | с. Пестравка  ул. Кирова,7 |  | 209 | 209 |  | |  | 209 | 140 | 69 | 418 |
| 12. | с. Пестравка, ул. Коммунистическая,37 | 139 |  |  |  | |  | 139 |  |  | 139 |
| 13. | с. Пестравка, ул. Коммунистическая,39 |  |  | 139 |  | |  | 139 |  |  | 139 |
| 14. | с. Пестравка, ул. Коммунистическая,41 |  | 402 | 402 |  | |  | 402 | 270 | 132 | 804 |
| 15. | с. Пестравка, ул. Коммунистическая,51 |  | 402 | 402 |  | |  | 402 | 270 | 132 | 402 |
| 16. | с.Пестравка, ул.Крайнюковская, д.73 |  |  |  | 600 | |  | 600 |  |  | 600 |
| 17. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская,82 |  |  | 376 |  | |  | 600 |  |  | 376 |
| 18. | с. Пестравка, ул.Крайнюковская,88 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 19. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 90 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 20. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 92 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 21. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 94 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 22. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 98 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 23. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 100 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 24. | с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 102 |  | 314 |  |  | | 314 | 314 | 210 | 104 | 628 |
| 25. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.3 | 70 | 70 |  |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 26. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская,4 | 496 | 496 |  |  | |  | 496 | 332 | 164 | 992 |
| 27. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.6 |  | 70 |  |  | | 70 | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 28. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д.7 | 70 | 70 |  |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 29. | с.Пестравка ул. Краснооктябрьская ,8 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 30. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская,д.9 | 70 | 70 |  |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 31. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская,10 | 70 |  |  |  | |  | 70 |  |  | 70 |
| 32. | с. Пестравка, ул. Краснооктябрьская,11 | 70 |  |  |  | |  | 70 |  |  | 70 |
| 33. | с. Пестрака, ул. Краснооктябрьская,12 |  |  |  |  | | 70 | 70 |  |  | 70 |
| 34. | с. Пестравка ул. Краснооктябрьская, 14 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 35. | с. Пестравка,  ул.Мира,1 | 70 |  |  |  | |  |  |  |  | 70 |
| 36. | с. Пестравка  ул. Мира ,2 |  |  |  |  | | 105 |  |  |  | 105 |
| 37. | с. Пестравка,  ул. Мира, 4 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 38. | с. Пестравка,  ул. Мира, 6 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 39. | с. Пестравка ул. Нефтяная, д.6 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 40. | с. Пестравка ул. Нефтяная, д.7 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 41. | с. Пестравка, ул. Шоссейная,д.3 | 70 | 70 |  |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 42. | с. Пестравка, ул.Южная,3 |  |  |  |  | | 139 | 139 |  |  | 139 |
| ИТОГО по с. п. Пестравка | | 3740 | 7150,14 | 2469 | 1087 | | 2407 | 9703 | 4750 | 2400,14 | 16853,14 |
| 43. | с. Тепловка,  ул. Чкалова. д. 1 |  | 139 |  | 139 | |  | 139 | 93 | 46 | 139 |
| 44. | с. Тепловка,  ул. Чкалова .д. 2 |  | 139 |  | 139 | |  | 139 | 93 | 46 | 139 |
| 45. | с. Тепловка, ул. Чкалова, д.3 |  |  |  | 139 | |  | 139 |  |  | 139 |
| 46. | с. Мосты, пер. Комсомольский,18 | 70 |  |  |  | |  | 70 |  |  | 70 |
| 47. | с. Мосты, пер. Комсомольский,24 |  |  |  |  | | 70 | 70 |  |  | 70 |
| 48. | с. Мосты, ул. Юбилейная,13 | 402 | 402 |  |  | |  | 402 | 270 | 132 | 804 |
| 49. | с. Мосты, ул. Юбилейная,15 | 402 | 402 |  |  | |  | 402 | 270 | 132 | 804 |
| 50. | с. Мосты, ул. Юбилейная,17 | 402 | 402 |  |  | |  | 402 | 270 | 132 | 804 |
| 51. | с. Мосты, ул. Юбилейная, д.14 |  |  |  | 209 | |  | 209 |  |  | 209 |
| 52. | с. Мосты, ул. Юбилейная, д.16 |  |  | 520 |  | |  | 520 |  |  | 520 |
| ИТОГО по с. п. Мосты | | 1276 | 1484 | 520 | 626 | | 70 | 2492 | 996 | 488 | 3976 |
| 53. | п. Овсянка, ул. Верхняя, д.1 |  |  |  | 209 | |  | 209 |  |  | 209 |
| 54. | п. Овсянка, ул. Верхняя, д.3 | 482 | 482 |  |  | |  | 482 | 323 | 159 | 964 |
| 55. | пос. Овсянка, ул. Коммунальная, д.3 |  | 139 | 139 |  | |  | 139 | 93 | 49 | 278 |
| 56. | пос. Овсянка, ул. Коммунальная, 5 | 139 |  |  |  | |  | 139 |  |  | 139 |
| 57. | с. Майское, пер Новый,д.3 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 58. | с. Майское, пер Новый,д.4 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 59. | с. Майское, пер Новый,д.6 | 301 | 301 |  |  | |  | 301 | 202 | 99 | 602 |
| 60. | с. Майское, ул. Специалистов, 10 | 139 | 139 |  |  | |  | 139 | 93 | 49 | 278 |
| 61. | с. Майское, ул. Центральная, д.1 |  | 70 | 70 |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 62. | с. Майское, ул. Центральная,д.3 | 482 | 482 |  |  | |  | 482 | 323 | 159 | 482 |
| 63. | с. Майское, ул. Центральная, д.5 | 139 |  |  |  | |  | 139 |  |  | 139 |
| 64. | с. Майское, ул. Центральная.д.6 | 353 | 353 |  |  | |  | 353 | 237 | 116 | 353 |
| 65. | с. Майское, ул. Центральная.д.12 | 603 | 603 |  |  | |  | 603 | 404 | 199 | 1206 |
| 66. | с. Майское, ул. Центральная, д.14 | 353 | 353 |  |  | |  | 353 | 237 | 116 | 706 |
| 67. | с. Майское, ул. Центральная, д.16 | 353 | 353 |  |  | |  | 353 | 237 | 116 | 706 |
| 68. | с. Майское, ул. Центральная, д.20 |  | 603 |  | 603 | |  | 603 | 404 | 199 | 1206 |
| 69. | с. Майское, ул. Центральная, д.22 |  | 139 |  | 139 | |  | 139 | 93 | 46 | 278 |
| 70. | с. Майское, ул. Центральная, д.24 |  | 70 | 70 |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 71. | с. Майское, ул. Центральная. д.31 | 353 | 353 |  |  | |  | 353 | 237 | 116 | 706 |
| 72. | с. Майское, ул. Центральная, д.33 | 139 | 139 |  |  | |  | 139 | 93 | 46 | 278 |
| 73. | с. Майское, ул. Центральная, д.35 |  | 603 | 603 |  | |  | 603 | 404 | 199 | 1206 |
| 74. | с. Майское, ул. Школьная,5 |  | 70 | 70 |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| 75. | с. Майское, ул. Школьная,7 |  | 70 | 70 |  | |  | 70 | 47 | 23 | 140 |
| ИТОГО по с. п. Майское | | 4438 | 5924 | 1022 | 951 | | 0 | 6411 | 3972 | 1952 | 12335 |
| **ИТОГО**  **по м. р. Пестравский:** | | **9454** | **14558,14** | **4011** | **2664** | | **2477** | **18606** | **9718** | **4840,14** | **33164,14** |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) | Основные  направления  реализации | Связь с  показателями  Программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| 1. 1. Мероприятия:  Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2017 | 2017 | Готовый дизайн проект | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  |
| * 1. Размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013г. .№44 ФЗ. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2017 | 2017 | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной программы | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  |
| * 1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017г | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2017 | 2017 | Благоустройство 75 дворовых территорий | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | количество благоустроенных территорий  - площадь благоустроенных дворовых территорий |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности населения в благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| 2.1.Формирование и разработка мероприятий направленных на привлечение населения для участия граждан в благоустройстве дворовых территорий | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2017 | 2017 | Участие граждан в благоустройстве дворовых территорий | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий |  |
| 2.2. Реализация мероприятий направленных на участие граждан в благоустройстве дворовых территорий | МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2017 | 2017 | Участие граждан в благоустройстве дворовых территорий | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | - доля участия населения в благоустройстве дворовых территорий МКД |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 2 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей ОМС, политических партий, общественных организаций… | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2017 год | Администрация  муниципального района Пестравский |  | до  01.06.2017 |  |  |
| 5 | Утвердить муниципальную программу «Формирование  комфортной среды муниципального района Пестравский  Самарской области на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация  муниципального района Пестравский |  |  | до  01.07.2017 |  |
| 6 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения  представителей заинтересованных лиц дизайн-проект  благоустройства каждой дворовой территории |  |  |  | до  01.08.2017 |  |
| 7 | Проведение общественных обсуждений (в рамках реализации государственной программы субъекта) и утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек |  |  |  |  | до  01.11.2017 |
| 8 | Утверждение правил благоустройства (численность населения которых свыше 1000 человек) |  |  |  |  | до  01.11.2017 |
| 9 | Разработать и утвердить муниципальную программу  «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022  годы» |  |  |  |  | до  31.12.2017 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также

дизайн-проекта благоустройства общественной территории, с заинтересованными лицами включенных в

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или

территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к

выполнению (далее – дизайн-проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего

пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального района Пестравский, а также с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, и общественных территорий муниципального района Пестравский Самарской области осуществляется администрацией муниципального района Пестравский в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий муниципального района Пестравский Самарской области.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией муниципального района Пестравский и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по муниципальной программе «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Самарской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Самарской области принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Самарской области.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Самарской области.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Самарской области.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Самарской области, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если муниципальной программой «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией муниципального района Пестравский Самарской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального района Пестравский Самарской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального района Пестравский Самарской области на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории муниципальной программы «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год» формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального района Пестравский Самарской области в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация муниципального района Пестравский Самарской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2017 год»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле.

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);

Xn - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

Xn - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

F - плановая сумма финансирования по Программе;

F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении 1 к муниципальной программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 70 до 100% и более эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, при значении менее 70- низкой.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование

комфортной городской среды

муниципального района Пестравский

Самарской области на 2017 год»

КРИТЕРИИ

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.