АДМИНИСТРАЦИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНАЯ ПОЛЯНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5 от 11.03.2016 года

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке
 благоустройству и озеленению территории сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области области в 2016 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской области, в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния сельского поселения Красная Поляна, администрация сельского поселения Красная Поляна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Красная муниципального района Пестравский Самарской области. Прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Красная Поляна» и на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Красная Поляна В.Н.Глазков.

        Приложение №1
        к постановлению администрации
        сельского поселения Красная Поляна
№5 от 11.03.2016 года

П Л А Н
мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Красная Поляна в весенне-летний период  2016 года

№№ / п/п	Наименование / мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1	Провести сходы в населенных пунктах по вопросам благоустройства , пожарной безопасности, по экологической обстановке	в соответствии с графиком	Администрация сельского поселения
2	Провести рейд по улицам сёла с указанием конкретно частных домов требующих ремонта заборов ,уборки мусора покраски строений	апрель	Администрация сельского поселения
3	Организация и проведение субботников по уборке территории поселения.	апрель-май	Администрация сельского поселения , руководители. организаций и предприятий
4	Благоустройство, и наведение порядка у памятника погибшим воинам в ВОВ в с Красная Поляна и пос. Воронцовский.	апрель-май	Администрация сельского поселения
5	Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ	апрель-май	Администрация сельского поселения
6	Организация вывоза мусора и ТБО от частных жителей, организаций и предприятий расположенных на территории сельского поселения и предоставление техники .	Апрель май	Глава сельского поселения.
7	Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения	Май -июнь	Администрация, жители поселения
8	Посадка саженцев и разбивка клумб в местах общего пользования.	апрель-май	Администрация сельского поселения / школа . СДК.
9	Ликвидация ветхих (сухих) деревьев в населенных пунктах	весь период	Администрация сельского поселения
10	Окашивание территорий от сорной растительности во всех населенных пунктах.	весь период	Администрация сельского поселения.
11	Организация конкурса по благоустройству частных подворий.	апрель	Глава сельского поселения.
12	Установка аншлагов « Свалка мусора запрещена»	апрель	Администрация сельского поселения.
13	Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства через средства массовой информации (информационные стенды)	постоянно	Администрация сельского поселения,
14	Содержание и ремонт уличного освещения, замена выключателей на фотореле.	постоянно	Администрация сельского поселения,
15	Отлов бродячих собак	постоянно	Администрация сельского поселения,
16	Ремонт и содержание дорог местного значения.	летний период	Администрация сельского поселения,
17	Ремонт пешеходных мостиков, расположенных на реке «Падовка»	апрель-май	Администрация сельского поселения.
18	Работа по выявлению нарушений правил по благоустройству руководителями предприятий, частными лицами и ИП.	постоянно	Администрация сельского поселения.
19	Выдавать предписания гражданам, не выполняющим требования по наведению порядка.	постоянно	Глава сельского поселения
20	Подведение итогов конкурса по благоустройству частных подворий.	сентябрь	Администрация сельского поселения.